AI-VISION PRO

工业级智能视觉感知平台

项目总结报告

版本号：v0.3.0

编制日期：2026年06月02日

密级：内部公开

# 1 项目概述

AI-VISION PRO 是一套工业级智能视觉感知平台，基于 YOLOv8 目标检测、IoU 多目标跟踪、越界/滞留规则引擎、MJPEG 实时流渲染、视频回放与 MiMo AI 分析、Agent 智能问答等核心能力，前后端一体化交付，开箱即用。

产品版本：v0.3.0  |  后端代码：26 个 Python 文件  |  API 端点：75 个  |  数据库表：10 张

# 2 核心功能实现清单

| 功能模块 | 核心文件 | 实际实现 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时检测 | yolo_service.py | YOLOv8 推理 + 摄像头/视频源接入 | ✅ 已上线 |
| 目标跟踪 | tracking_service.py | IoU 贪心跟踪器（match_thresh=0.15） | ✅ 已上线 |
| 规则引擎 | rules_engine.py | boundary 越界 + dwell 滞留 + cooldown 冷却 | ✅ 已上线 |
| 告警管理 | routes.py + storage_service.py | 75 端点 + 10 张 SQLite 表 | ✅ 已上线 |
| MJPEG 流 | stream_service.py | 实时渲染 + HUD 叠加 + 检测框 | ✅ 已上线 |
| 视频回放 | replay_service.py | 定位 + ffmpeg 裁剪 + 降级处理 | ✅ 已上线 |
| MiMo 分析 | mimo_video_client.py | 视频理解 API 对接 + 结果入库 | ✅ 已上线 |
| Agent 问答 | agent_orchestrator.py | 意图识别 + 工具调用 + LLM 兜底 | ✅ 已上线 |
| 双后端切换 | vision_backend_service.py | YOLO ↔ MiMo 热切换 | ✅ 已上线 |
| 用户权限 | storage_service.py | 4 级角色 + PBKDF2 + Token | ✅ 已上线 |
| 运维管理 | maintenance_service.py | 备份 / 清理 / 健康检查 | ✅ 已上线 |
| 离线分析 | routes.py | 滞留离线分析 + 验收模拟 | ✅ 已上线 |
| Docker 部署 | Dockerfile + docker-compose.yml | FastAPI + Nginx 双容器 | ✅ 已上线 |

# 3 开发历程

| 阶段 | 主要工作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 用户角色、功能清单、业务流程、验收标准 | 需求分析报告 |
| 系统设计 | 三层架构、数据库 10 表、75 API 端点、安全策略 | 系统设计书 |
| 核心开发 | rules_engine + storage_service + stream_service + yolo_service | 后端核心模块 |
| 前端开发 | index.html + module.html + replay.html + debug.html | 4 个 HTML 页面 |
| Agent 开发 | agent_orchestrator + agent_tools + llm_client | 智能问答模块 |
| 双方案集成 | vision_backend_service + mimo_video_client | YOLO/MiMo 切换 |
| 安全加固 | PBKDF2 + Token + 速率限制 + CORS + 路径校验 | 安全体系 |
| 部署交付 | setup_env.bat + start_all_dev.bat + Docker | 开箱即用部署 |

# 4 遇到的问题与解决方案

| 问题 | 原因 | 解决方案 | 对应文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLO 帧率不稳定 | 推理与编码争抢资源 | 多线程分离 + 帧率可配 | stream_service.py |
| 告警重复触发 | 冷却时间不足 | track_id 级别冷却 + cooldown_seconds | rules_engine.py |
| SQLite 并发冲突 | 多线程同时写入 | threading.Lock + WAL 模式 | storage_service.py |
| MJPEG 流中断 | 前端连接不稳定 | 心跳保活 + 自动重连 | stream_service.py |
| 手机网络流被当本地路径 | URL 统一按文件处理 | 协议白名单 + host 校验 | routes.py |
| 热重载卡住 | 长连接阻止 reload | 一键启动去掉 --reload | start_all_dev.bat |
| Agent 意图漂移 | LLM 返回不相关结果 | 关键词规则前置 + LLM 兜底 | agent_policy.py |
| 回放片段存 C 盘 | 临时目录不便交付 | 改到项目 data/replay_clips | replay_service.py |

# 5 技术亮点

• 配置驱动架构：规则/防区/跟踪器参数全部 YAML 配置，支持热重载

• 双方案检测：YOLO 实时检测 + MiMo 视频理解，通过 vision_backend.yaml 热切换

• 读宽写严安全策略：读接口无需鉴权（前端可直接加载），写接口强制 Token + 角色检查

• 完整认证体系：PBKDF2-120K + Token 32位随机 + 5次锁定 + 12小时过期

• 自动 schema 迁移：storage_service._init_db() 兼容旧表结构

• 速率限制中间件：120 次/分钟/IP，防 DDoS

• 凌晨定时重置：daily_reset_task 自动清理运行状态

• Docker 双容器：FastAPI + Nginx，健康检查级联启动

# 6 依赖清单

| 依赖 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| fastapi | 0.109.2 | Web 框架 |
| uvicorn | 0.27.1 | ASGI 服务器 |
| pydantic | >=2.0,<3.0 | 数据验证 |
| opencv-python-headless | 4.9.0.80 | 视频流读取 |
| ultralytics | 8.4.41 | YOLO 目标检测 |
| numpy | 1.26.4 | 数值计算 |
| supervision | 0.18.0 | 检测结果可视化 |
| lapx | 0.5.6 | 线性分配（IoU 匹配） |
| filterpy | 1.4.5 | 卡尔曼滤波 |
| pyyaml | 6.0.1 | YAML 配置解析 |
| requests | 2.32.5 | HTTP 客户端 |
| python-dotenv | 1.2.2 | .env 文件加载 |
| imageio-ffmpeg | 0.6.0 | ffmpeg 封装 |
| python-multipart | 0.0.9 | 文件上传支持 |

# 7 未来规划

| 规划 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 前端重构 | 引入 Vue3/React，组件化开发 | P0 |
| 数据库升级 | SQLite → PostgreSQL，支持高并发 | P0 |
| CI/CD | GitHub Actions 自动构建/测试/部署 | P1 |
| 更多规则 | 徘徊检测、人群密度、烟火检测 | P1 |
| 多摄像头协同 | 跨摄像头 Re-ID + 全局轨迹 | P2 |
| 移动端适配 | 响应式设计，手机/平板端 | P2 |
| 生产级部署 | Docker + K8s + 负载均衡 | P2 |